****

**Scrumdocumenten**

**Project: Pizza**

**Klas:** **T2L** **Startdatum:** **18 feb-2023**

**Team:** **Teamleden: Michael Louki**

*Vul de volgende sprintplanning in*

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint 3 - Sprint Backlog**  *grote stappen in deze Sprint (= samenvatting van To Do lijst)*  Maak een database aan met de entiteit categorie en toon de categorieen op de home pagina door de informatie uit de database op te halen | **Sprint - To Do lijst**  *kleine concrete activiteiten (= uitwerking van Sprint Backlog) heel werkwoord, 4 - 5 taken per lesuur*  *T = team, D = duo, A = allemaal, I = individu; evt. punten erbij*   1. **Maak database**   1.1 Zet de juiste database connectie in het ENV bestand  1.2 Maak de database aan met de create database commando in de terminal  **2.0 Maak entiteit ‘category’ in database**  2.1 Gebruik de make entity commando in de terminal om een entiteit aan te maken met de naam Category.  2.2 Voeg de volgende attributen toe aan deze entiteit: ‘name’, ‘img’ en ‘description’.  2.3 Gebruik de make migration commando om de entiteit te creëren met de attributen.  **3.0 Maak homepage met categorieën uit database**  3.1 Maak een functie aan bij de controller om informatie uit de database op te kunnen halen.  3.2 Toon in de home template de categorieën in cards met een For loop |
| **Sprint oplevering**  *(concrete producten of toetsen)*    Wat:  - Database maken.  - Category entity maken  - Homepage met categorieën uit database.  Wanneer:  24-2-2023 |
| **Definition of Done**  *(specifieke eisen aan opleveringen)*          *al het werk is getest en besproken al het werk voldoet aan de eisen zie … iedereen kan alles uitleggen* |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum:  **252-022023** | Sprint nr.  **3** |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  De homepagina en contactpagina zijn opnieuw gemaakt volgens het twig systeem. | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| **Ja** | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| **Nee** | Ja  Obstakel:  Oplossing: | | |

*Vul in na elke Review*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Review *WAT heeft het team geleerd?*** | Datum:  **25-2-2023** | Sprint nr.  **3** |
| **Wat hebben jullie over het onderwerp en het vak geleerd?**  Hoe ik een database kan maken en een relatie | | |
| **Wat beheerst het team of een van de teamleden nog niet voldoende?**  Het word voldoende beheerst | | |
| **Hoe gaat het team dit verhelpen: actiepunt en activiteiten voor volgende Sprint**  N.v.t | | |

*Vul in na elke Retro*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Retro *HOE heeft het team gewerkt*?** | Datum:  **25-2-2023** | Sprint nr. 3 |
| **Wat ging allemaal goed?**  Ik heb alles afgemaakt wat moet of zijn voor deze sprint | | |
| **Wat kan beter?**  Minder afgeleid raken | | |
| **Actiepunt voor volgende Sprint**  **Meer zelfstandig** | | |