

**Scrumdocumenten**

**Project: Pizza**

**Klas:** **T2L** **Startdatum:** **12-feb-2022**

**Team:** **Teamleden: Michael Louki**

*Vul de volgende sprintplanning in*

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint 2 - Sprint Backlog**  *grote stappen in deze Sprint (= samenvatting van To Do lijst)*  Maak een nieuw project met symfony, maak de base, maak daarna de home en contact pagina en vul de scrumdocument in. | **Sprint - To Do lijst**  *kleine concrete activiteiten (= uitwerking van Sprint Backlog) heel werkwoord, 4 - 5 taken per lesuur*  *T = team, D = duo, A = allemaal, I = individu; evt. punten erbij*  **1.0 Start een nieuw project met de symfony framework**  1.1 Test of de website werkt en of het mogelijk is om de website te bezoeken zonder errors  **2.0 Maak de base**  2.1 Maak de navigatie waar links staan naar de home, contact en inlogpagina, en de logo  2.2 Maak de footer waar de openingstijden en locaties vermeld staan en zorg dat deze altijd aan de onderkant van de pagina blijft  **3.0 Maak de home pagina**  3.1 Toon een klein welkomstbericht en een tekst  3.2 Toon de 3 categorieen (vis, vlees en vegetarisch) en maak het mogelijk om hierop te drukken  **4.0 Maak de contact pagina**  4.1 Laat links de locatie van het restaurant zien met hulp van de google maps  4.2 Zet rechts van de map, de adres en telefoonnummer. |
| **Sprint oplevering**  *(concrete producten of toetsen)*    Wat:  - Starten van een nieuw project met routes en twig pagina.  - 2 pagina’s af. De home pagina en contact pagina  Wanneer:  17-2-2023 |
| **Definition of Done**  *(specifieke eisen aan opleveringen)*          *al het werk is getest en besproken al het werk voldoet aan de eisen zie … iedereen kan alles uitleggen* |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum:  **1782-2023** | Sprint nr.  **2** |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  Al mijn documenten zijn af behalve technishe ontwerp | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| **Ja** | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| **Nee** | Ja  Obstakel:  Oplossing: | | |

*Vul in na elke Review*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Review *WAT heeft het team geleerd?*** | Datum:  **18-2-2023** | Sprint nr.  **2** |
| **Wat hebben jullie over het onderwerp en het vak geleerd?**  Ik heb geleerd hoe ik een project moet starten in symfony | | |
| **Wat beheerst het team of een van de teamleden nog niet voldoende?**  Ik beheerst tot nu toe alles | | |
| **Hoe gaat het team dit verhelpen: actiepunt en activiteiten voor volgende Sprint**  **--** | | |

*Vul in na elke Retro*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Retro *HOE heeft het team gewerkt*?** | Datum:  **18-2-2023** | Sprint nr. **2** |
| **Wat ging allemaal goed?**  Ik heb alles wat vereist was voor deze sprint afgekregen. | | |
| **Wat kan beter?**  Inleveren via teams zodat de leeraar het kan zien | | |
| **Actiepunt voor volgende Sprint**  Zelfsantiger werken | | |